# Załącznik Nr 5

UMOWA (projekt) NR  DŚ.341.02.13

zawarta dnia ……………………….. roku  pomiędzy Gminą Grabowo, ul. Sikorskiego 1, 18 -507 Grabowo, reprezentowanym przez, Józefa Wiszowatego – Wójta Gminy  ZAMAWIAJĄCYM,

a

…………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………….

o następującej treści:

§ 1

- Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z  dnia

…………………………………..

- ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

„wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 104277B od drogi powiatowej nr 1870B przez miejscowość Golanki od km 0+000 do km 0+543,76”

§  2

- Termin realizacji zadania:

do dnia 30-11-2013 r.

- Terminem wykonania zadania jest data wykonania robót budowlanych i zgłoszenie Wykonawcy o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego.

§ 3

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od wykonania umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych), czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 4

ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy  w terminie 7 dni od podpisania umowy.

§ 5

1. W przypadku konieczności zwiększenia zakresu umowy wymienionego w § 1, pkt. 2 o roboty dodatkowe, nie przewidziane w dokumentacji projektowej, WYKONAWCA przed rozpoczęciem tych robót zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę ZAMAWIAJĄCEGO co do rodzaju, zakresu i wartości oraz sposobu wykonania i rozliczania robót dodatkowych.

2. Wykonawstwo robót dodatkowych nie przekraczających 20% wartości umownej będzie zlecane w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach odrębnej umowy. Wartość robót dodatkowych i nie wykonanych zostanie rozliczona wg. cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

§ 6

Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ osobie trzeciej, w całości lub części, wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 7

1. Odbiór robót przez ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez WYKONAWCĘ gotowości obiektu do odbioru - dostarczonego wraz z kompletem dokumentów wymienionych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.).

2. ZAMAWIAJĄCY określi przy odbiorze robót termin usunięcia stwierdzonych usterek, niedoróbek i wad.

§ 8

1. Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie robót ustala się na kwotę ……………….. zł  słownie: ……………………………………...

2. Wynagrodzenie WYKONAWCY określone w pkt. 1 zawiera podatek VAT od towarów i usług w wysokości ………………………………………..

3. Wynagrodzenie ustalono według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

§ 9

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie części wykonanych robót nastąpi po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonanych prac, na podstawie protokołu odbioru rzeczywiście wykonanej ilości robót podpisanego przez inspektora nadzoru i faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

§ 10

Strony ustalają następujące kary umowne:

1. WYKONAWCA  zapłaci kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

b) za zwłokę wykonania - określonego w § 1 niniejszej umowy - zadania w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w/g pozycji kosztorysu w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. ZAMAWIAJĄCY płaci kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§ 11

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 12

1. Wykonawca wniesie  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1  tj. w kwocie: …………………… słownie: …………………………………………………………

2.  Powyższe zabezpieczenie, gwarantujące zgodne z umową wykonania robót w części stanowiącej 70 % kwoty wym. w  ust. 1  tj. ……………………… zł.,  podlega zwrotowi w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze bez usterek, pozostałe 30 %  kwoty wym. w ust. 1tj. ………………………. zł , służące do pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi do zwrotu w ciągu  15 dni po upływie okresu  gwarancji.

3.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w   formie:

Gwarancji ubezpieczeniowej

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego dokonanego przez  ZAMAWIAJĄCEGO.

2. WYKONAWCA w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt.

§ 13

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu, oraz oznakowanie robót i utrudnień w ruchu związanych z wykonywanymi robotami w obrębie placu budowy od daty przyjęcia terenu budowy od ZAMAWIAJĄCEGO do czasu końcowego odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji.

§ 14

- ZAMAWIAJĄCY ustanawia do pełnienia:

- funkcji Inspektora Nadzoru – ………………………………………………

- odbierającego – ……………………………………………….. -  przedstawiciel Zamawiającego

- WYKONAWCA ustanawia Kierownika budowy: …………………………………………………….

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 17

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta WYKONAWCY

- Kosztorys ofertowy

§ 19

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					                        WYKONAWCA

# ...........................                                                                                             ...........................