Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………..				 ………………………………………

(nazwa i adres oferenta) 							(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody dla stacji uzdatniania wody w Gnatowie"

ZAMAWIAJĄCY:  Gmina Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo

WYKONAWCA:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

oświadcza, że:

- oferuje wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym - za cenę brutto w wysokości:

……………………………………………………………………………………….……..zł

Słownie: ......................................................................................................... złotych .......  gr),

Zgodnie z załączoną wycena.

- oferuje termin wykonania przedmiotu zamówienia:

I etap: opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę –

do 31 sierpnia  2018 roku.

II etap: budowa ujęcia wraz z podłączeniem i uruchomieniem	do 30 kwietnia  2019 r.

- oferuje termin rękojmi wynoszący 60 miesięcy od daty odbioru końcowego (słownie: sześćdziesiąt miesięcy)

- oferuje wydłużenie terminu rękojmi o ………. miesiące od daty odbioru końcowego. (słownie: ……………………………………. miesięcy)

Uwaga:

- można zaproponować 4 miesięcy, 8 miesięcy, 12 miesięcy.

- brak wpisania wartości  - oznaczać będzie że oferent proponuje  podstawowy termin rękojmi wynoszący 60 miesięcy

- zapoznał się z zapytaniem ofertowym i załącznikami i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do jej treści i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.

- zapoznał się z projektem umowy i akceptujemy go,

- wykona roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami  oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej,

Pozostałe dane Wykonawcy

Zastrzegamy ujawnienie następujących danych zawartych w dokumentach dołączonych do niniejszej oferty: ...............................................................................................................................

Do składania wyjaśnień upoważniamy

Pana/Panią.....................................................  tel…………. E-mail…………………………………

Integralną częścią niniejszej oferty są:

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- ...........................................................................

............................................ 		 	 	             ….....................................

(miejscowość i data) 			 	 	(podpis uprawnionego przedstawiciela

wykonawcy, pieczątka wykonawcy)

Załącznik nr 1 do oferty

| WYCENA KOSZTÓW - STUDNIA GŁĘBINOWA W GNATOWIE |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jed. miary | ilość jednostek | Cena jed. | Wartość robót |
| 1 | WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO |  |
| 1,1 | Montaż i demontaż urządzeń wiertniczych i urządzeń pomocniczych oraz zagospodarowanie placu wierceń | kpl. | 1 |  |  |
| 1,2 | Prace wiertnicze - wiercenie i zafiltrowanie otworu studziennego o głębokości końcowej 60 m w tym: * Wiercenie otworu studziennego * Zabudowa filtra studziennego * wykonanie dodatkowych uszczelnień | mb | 60 |  |  |
| 1,3 | Próbne pompowanie otworu w tym: * montaż pompy *Próbne pompowanie - przyjąć 24+48 = 72 godz. * przerwy technologiczne (chlorowanie studni) - 24 godz. * demontaż pompy głębinowej * pomiar zwierciadła wody w otworze pompowym | kpl. | 1 |  |  |
| 1.4. | Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody | analiza | 1 |  |  |
| 2 | Przystosowanie otworu do eksploatacji |  |
| 2,1 | Wykonanie podstawy studni betonowej gr. 20 cm | m3 | 0,834 |  |  |
| 2,2 | Wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych Fi·2000·mm, głębokość 2,5·m | kpl. | 1 |  |  |
| 3 | Armatura techniczna |  |
| 3,1 | Podwodny agregat pompowy typ. SP-77-3 11 kW | kpl. | 1 |  |  |
| 3,2 | Przewód tłoczny w studni z stali nierdzewnej fi 100 mm | mb | 60 |  |  |
| 3,3 | Przepustnica odcinająca | kpl. | 1 |  |  |
| 3,4 | Zawór zwrotny fi 100 mm | kpl. | 1 |  |  |
| 3,5 | Przepływomierz fi 100 mm | kpl. | 1 |  |  |
| 3,6 | Rurociąg tłoczny miedzy studnią a stacją PE 100 mm | mb | 50 |  |  |
| 3,7 | Przyłącze kablowe | mb | 50 |  |  |
| 3,7 | Szafa sterująca pompą | kpl. | 1 |  |  |
| 4 | Dokumentacja techniczna |  |
| 4,1 | Projekt prac geologicznych dla lokalizacji studni wraz z zatwierdzeniem - I etap | kpl. | 1 |  |  |
| 4,2 | Projekt branżowy dla instalacji wodociągowej i elektrycznej – I etap | kpl. | 1 |  |  |
| 4,3 | Sporządzenie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej | kpl. | 1 |  |  |
| 44 | Sporządzenie operatu wodnoprawnego na pobór wody | kpl. | 1 |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁOŚCI PRAC netto (bez podatku VAT) |  |
| PODATEK VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ CAŁOŚCI PRAC brutto (z podatkiem VAT) |  |

............................................ 		 	 	             ….....................................

(miejscowość i data) 			 	 	(podpis uprawnionego przedstawiciela

wykonawcy, pieczątka wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

Wykaz wykonanych  robót budowlanych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego

„Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody dla stacji uzdatniania wody w Gnatowie"

oświadczamy, że obecnie reprezentowana przeze mnie firma w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonała następujące roboty budowlane:

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego zrealizowano zamówienie | Wartość zamówienia brutto zł | Rodzaj wykonanych robót budowlanych | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

Dowodami, o których mowa powyżej są:

1) referencje

2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których  mowa wyżej.

........................................, dnia............ 2018 r.                    .............................................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

„Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody dla stacji uzdatniania wody  w Gnatowie"

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres wykonanych czynności | Kwalifikacje zawodowe tj. rodzaj i numer uprawnień budowlanych | Osoby będące w dyspozycji wykonawcy/ oddane do dyspozycji przez inny podmiot* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | Własne / oddane do dyspozycji* |
| 1. |  |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych | Własne / oddane do dyspozycji* |

Uwaga! Oświadczam(y), że osoba wskazana, będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada uprawnienia wymagane w postawionym warunku w SIWZ i może sprawować wymienioną funkcję zgodnie  Prawem Budowlanym.

*niepotrzebne skreślić (jeżeli wykonawca pozostaje w stosunku umowy cywilno prawnej pozostawiamy własne)

........................................., dnia............ 2018 r.    ....................................................................

podpis Wykonawcy