# Załącznik Nr 2

# UMOWA NR ...../2020

zawarta w dniu ……w …………… pomiędzy:

Gminą Grabowo ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo, NIP 291-021-00-43 zwaną dalej „Zamawiającym'', którą reprezentuje:

Wójt Gminy – mgr Andrzej Piętka

a

.................................................., adres: ................................., NIP ...................................., zwanym  dalej „Wykonawcą", którego reprezentuje:

……………………………….

§ 1

- Umowa dotyczy w I etapie opracowanie Projektu budowlano-wykonawczego wykonania budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Grabowie na ulicy Szkolnej, opracowany zgodnie z  aktualnym na dzień podpisania umowy Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz aktualnym Rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację i dostarczyć Zamawiającemu      w terminie do dnia 30 września 2020r.

- W II etapie dotyczy pełnienia obowiązków kierownika budowy dla zaprojektowanej inwestycji.

- Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przez Inwestora, projektant obejmie obowiązki kierownika budowy dla zaprojektowanego wcześniej zadania. Do obowiązków kierownika budowy należeć będzie stały nadzór na realizacją zadania zgodnie z aktualnym na dzień objęcia obowiązków Prawem Budowlanym.

§2

Do zakresu  przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 wchodzą w  szczególności:

- Wykonanie Projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Grabowie na ulicy Szkolnej, opracowany zgodnie z  aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz aktualnym Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.

- Oszacowanie kosztów prac projektowych, planowanych kosztów robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego.

§3

Do zakresu  przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 wchodzą w  szczególności:

- Protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi.

- Prowadzenie dokumentacji  i dziennika budowy.

- Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu

- Zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem.

- Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

- Zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem instalacji do odbioru.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji.

- Zgłoszenie instalacji do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi odpowiedniego oświadczenia.

- W trakcie realizacji budowy, Wykonawca będzie powiadamiać Zamawiającego o zapotrzebowaniu na materiały budowlane, konieczne do wykonania prac.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że dokonał inspekcji terenu i jego otoczenia oraz uzyskał potrzebne informacje dotyczące natury terenu oraz informacje o wszelkich   innych  okolicznościach, jakie mogą  mieć wpływ na opracowanie dokumentacji objętej  niniejszą umową.

- Wykonawca  oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia do sprawowania funkcji Kierownika Budowy.

§ 5

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonany przedmiot umowy określony w § 1, §2 i §3   w wysokości:

Netto ……………………….. PLN (słownie: ……………………………………..)

Podatek VAT 23%   ………… PLN (słownie: ……………………………………. zł)

Brutto …………………… PLN (słownie: ………………………………………… zł)

§ 6

- Wykonawca wykona  dokumentację w wersji papierowej  w 4 egz. oraz 2 egz. w wersji elektronicznej pdf i edytowalnej,

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji określonej w §1 ust.1 w całości. Wykonawca i Zamawiający postanawiają, że nie będzie potrzebna zgoda Wykonawcy na wykonanie zależnego prawa autorskiego oraz ,że  na Zamawiającego przejdzie własność dokumentów i materiałów zawartych w wykonanej dokumentacji.

§ 7

Odbiór ilościowy dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego protokołem odbioru. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 8

- Należność w wysokości 50% ustalonej w § 5 kwoty w wysokości…………………..PLN (brutto) za przedmiot umowy  uregulowana zostanie po otrzymaniu dokumentacji  objętej niniejszą umową potwierdzonej stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym, następne 50% należności w kwocie ……………………..PLN (brutto) zostanie uregulowane po zakończeniu budowy i oddaniu sieci do użytkowania potwierdzonej stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym. Zapłata należności nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wynagrodzenie należne podwykonawcy niewykazanemu w ofercie bądź wykazanemu, lecz nie będącemu stroną  umowy na wykonanie zamówienia.

§ 9

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień oraz nieodpłatnego usunięcia wad dotyczących opracowanej dokumentacji w terminie do 3 dni od przekazania przez Zamawiającego żądania o udzielenie informacji, wyjaśnień, usunięcia wad.

- W wypadku gdyby Wykonawca w momencie sprawowania funkcji kierownika budowy nie stawił się na terenie budowy dwa kolejne dni bez usprawiedliwienia nieobecności bądź nie wykonywał swoich obowiązków w sposób rzetelny, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

§ 10

- Za  nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci kary umowne   w wysokości 0,1%  wynagrodzenia  brutto określonego w § 5 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Za nieterminowe usunięcie wad w dokumentacji Wykonawca zapłaci kary umowne   w wysokości 0,1%  wynagrodzenia  brutto określonego w § 5 umowy za każdy dzień zwłoki.

§ 11

Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.      W takich okolicznościach wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego             za wykonaną część umowy.

§ 12

- Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy dotyczące:

- wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy stawki podatku VAT

- Zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych do Wykonawcy, a mających znaczący wpływ na realizację zadania, np. zdarzenia losowe, wydłużające się procedury administracyjne, itp.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 15

Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Grabowie z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo,

- Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@grabowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji warunków umowy.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

- Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rozpatrzenia sprawy.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

- Inne niezbędne informacje.

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu  w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z  których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                                                 Wykonawca

Przy kontrasygnacie