Grabowo, dn. 25.07.2023 r.

Nr sprawy: GWŚ.271.2.4-5.2022/2023

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**dla zamówień których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych**

**Nazwa (firma) i adres zamawiającego:**

Nazwa zamawiającego: Gmina Grabowo

Adres zamawiającego: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1

Kod Miejscowość: 18-507 Grabowo

Telefon: (86) 279 00 21

Faks: (86) 279 00 21

Adres strony internetowej: [www.grabowo.biuletyn.net](http://www.grabowo.biuletyn.net)

Adres poczty elektronicznej: [sekretariat@grabowo.pl](mailto:sekretariat@grabowo.pl)

Godziny urzędowania: 7:30- 15.30

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. **,, Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Grabowa” zakres:**
2. **Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej i Słonecznej wraz z częściową rozbiórką oświetlenia ulicznego,**
3. **Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Witosa oraz modernizacja opraw na istniejących słupach stalowych.**
4. Roboty budowlane, nad którymi będzie pełniony nadzór, będą polegały na wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z projektami budowlanymi, które określają zakres i sposób wykonania robót, dostępnymi na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://grabowo.logintrade.net> – postępowanie pn. **,, Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Grabowa” zakres:**
5. **Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej i Słonecznej wraz z częściową rozbiórką oświetlenia ulicznego -** na ul. Szkolnej na nowych słupach o wys. 8 m oraz ul. Słonecznej na nowych słupach o wys. 5 m do źródła światła z oprawami LED, zgodnie z dokumentacją projektową, demontaż istniejących opraw sodowych wraz z wysięgnikami zamontowanych na słupach linii napowietrznej Nn wzdłuż ul. Szkolnej oraz modernizacja szafy oświetleniowej.
6. **Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Witosa oraz modernizacja opraw na istniejących słupach stalowych -** na nowych słupach o wys. 9m z oprawami LED, linie kablowe oświetlenia ulicznego zostaną wykonane w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej z istniejących obwodów wyprowadzonych z SO. Demontaż istniejących opraw sodowych wraz z wysięgnikami na ul. Witosa, wymianę istniejących opraw sodowych na oprawy typu LED oraz modernizacja szafy oświetleniowej zgodnie z dokumentacją projektową.
7. Przewidywany czas wykonywania prac związanych z nadzorem – do 30 listopad 2023 r.
8. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy do realizacji z zakresu: ,,Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Witosa oraz modernizacja opraw na istniejących słupach stalowych” , nie zostanie wyłoniony wykonawca bądź Zamawiający nie rozpocznie budowy ze względów finansowych, Inspektor nadzoru realizować będzie zadanie tylko z zakresu :,,Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej i Słonecznej wraz z częściową rozbiórką oświetlenia ulicznego”, za kwotę podaną w formularzu ofertowym załącznik nr 3.
9. Do zakresu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:
10. nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji,
11. weryfikacja projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawcę w terminie do 7 dni licząc od daty otrzymania,
12. weryfikacja kosztorysów ofertowych w terminie do 3 dni licząc od daty otrzymania   
    i powykonawczych przedstawionych przez Wykonawcę,
13. udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
14. reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
15. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
16. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających,
17. opiniowanie wniosków materiałowych na materiały przewidziane do wbudowania, (przekazywanych przez Wykonawców) pod względem zgodności z założeniami dokumentacji projektowej,
18. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
19. udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego,
20. potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,
21. wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
22. żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
23. kontrola terminowości wykonywania robót,
24. ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
25. dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest obecność minimum dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy,
26. zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin)   
    o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
27. udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, a także sporządzanie protokołów z narad.
28. informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
29. prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów dla Zamawiającego,
30. zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,
31. dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy oraz weryfikowanie poprawności prowadzenia dziennika budowy,
32. przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego,
33. uczestniczenie w przeglądach wynikających z okresu gwarancji i rękojmi,
34. sporządzanie protokołów konieczności zaniechania lub wykonania robót dodatkowych,
35. przewodniczenie w komisjach inwentaryzacyjnych powołanych przez Zamawiającego,
36. stwierdzenie gotowości do odbioru zgłaszanych przez Wykonawcą elementów zadania poprzez pisemne poinformowanie o tym Zamawiającego.
37. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację zadania.

**Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):**

CPV 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

CPV 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy

**II. Termin wykonania zamówienia**

**Termin wykonania zamówienia** – Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji pn. **,, Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Grabowa” zakres:**

1. **Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej i Słonecznej wraz z częściową rozbiórką oświetlenia ulicznego**
2. **Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Witosa oraz modernizacja opraw na istniejących słupach stalowych.**

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego, także w okresie gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych i instalacyjnych.

**III. Warunki udziału w postępowaniu**

* 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
  2. **Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. **Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia – *wg załącznika nr 1 do SWZ*.

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia;

1. **Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia – *wg załącznika nr 1 do SWZ*.

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia;

1. **Sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia – *wg załącznika nr 1 do SWZ*.

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia;

1. **Zdolności technicznej lub zawodowej**

Określenie warunków:

a) Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykażedysponowanie osobami do wykonania zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robót budowlanych, które będą pełnić funkcje:

* inspektora nadzoru branży elektrycznej — osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego na jako kierownik budowy, projektant lub inspektor nadzoru w branży elektrycznej i elektroenergetycznej

**wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – *wg załącznika nr 2 do SWZ*.**

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji z funkcją Koordynatora Inspektorów Nadzoru.

Osoby te powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne   
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.).

Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą   
i zgodną z prawem budowlanym jakość wykonanych prac.

W przypadku osób będących obywatelami Państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

**IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu**

* 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty, o których mowa w ust. 3.
  2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym *załącznik nr 1 do SWZ*.
  3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę **warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:**

1. **wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego**, **o których mowa w rozdz. III ust. 2 pkt 4 lit. b** wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 2 do SWZ.

**V. Istotne warunki zamówienia**

* 1. Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert w każdej z części:
  2. cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia –80 pkt.

1. Ocena nastąpi w skali od 0 do 80 pkt.
2. Ilość punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia przyznawana będzie według wzoru:

X/Y x 80

gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej.

* 1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
  2. „Doświadczenie zawodowe” – 20 pkt.

Kryterium „doświadczenie zawodowe” rozpatrywane będzie według następujących zasad:

1. Maksymalna ilość punktów, która wykonawca może wynosi 20 pkt.
2. *Liczba punktów* w kryterium „doświadczenie zawodowe” przyznawana będzie w oparciu   
   o wstępną informację zwartą w oświadczeniu. W powyższym kryterium punktowane będzie doświadczenie osoby wyznaczonej do funkcji głównego koordynatora (inspektora),

Punkty będą przyznawane za doświadczenie zawodowe nadzorowania inwestycji na budowę/przebudowę/modernizację oświetlenia drogowego/ulicznego , w okresie 5 lat

* za 3 realizacji i więcej – 20 punktów,
* za 2 realizacje – 10 punkt,
* za 1 realizacje – 5 punkt,
  1. Inspektor nadzoru musi posiadać uprawnienia w zakresie branży elektrycznej,
  2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – Załącznik nr 3 do SWZ.
  3. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
  4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
  5. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
  6. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
  7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  9. Zamawiający w przypadku pytań i wniosków przesłanych przez Wykonawców dotyczących SWZ lub wzoru umowy, zamieszcza komunikat publiczny z odpowiedziami za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.

**VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert**

1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami **wyłącznie** za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Grabowo dostępnej pod adresem <https://grabowo.logintrade.net> w sposób określony w Instrukcji Użytkowników. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oferty należy złożyć do **02.08.2023 r. do godziny 12.00**
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.08.2023 r. o godzinie 12.10**
5. Otwarcie ofert następuje na Platformie Przetargowej <https://grabowo.logintrade.net>
6. W przypadku awarii platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
7. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

Do kontaktów między stronami niniejszej umowy Zamawiający wyznacza:

1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr Rafał Załecki – podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej i odpadami komunalnymi

tel. 86 279 00 21 w.50, adres e-mail: r.zalecki@grabowo.pl

**VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Urząd Gminy Grabowo informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grabowo z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo,
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@grabowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
5. w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
8. w przepisach RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych;
11. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
12. lub profilowaniu.

Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

**IX. Załączniki**

* 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1;
  2. Wykaz kadry technicznej - załącznik nr 2;
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3;